CONTRATO Nº            /SIURB/14.

PROCESSO Nº  2008-0.320.155-5

MODALIDADE: CONVITE 004/009/SIURB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

# OBJETO:	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E OUTORGA DE PROJETO JUNTO AO DAEE PARA O REMANEJAMENTO DE GALERIA NA FOZ DO CÓRREGO DA MOOCA COM O RIO TAMANDUATEÍ.

VALOR: R$ 107.130,45 CENTO E SETE MIL, CENTO E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

PRAZO: 120  (CENTO E VINTE)  DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, Osvaldo Misso, adiante designada apenas “Prefeitura”, e de outro lado, na qualidade de vencedora do Convite nº 004/09/SIURB, conforme despacho exarado no Processo nº 2008-0.320.155-5, publicado no D.O.C. em 27/10/2014, a empresa GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 55.069.736/0001-08, sediada na  Rua Loefgreen, 1057 - 14º andar - Conj. 1401 e 1402 - Vila Clementino, no Município de São Paulo, representada neste ato pela Sócia Diretora, Sra. Rosana Cândida de Oliveira, portadora do RG nº  12.746.139, CPF nº 021.802.568-84, residente  na Rua Cipriano Barata, 1.051 – apto. 3084 – Ipiranga – São Paulo-SP,11, e a seguir designada “CONTRATADA”, resolvem ajustar o presente Contrato para realização do objeto a seguir, regerá pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal nº 48.184 de 13 de março de 2007, Decreto Municipal nº 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria nº 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de dez de janeiro de 2009 e pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

# 1.1. Constitui objeto do presente contrato a ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E OUTORGA DE PROJETO JUNTO AO DAEE PARA O REMANEJAMENTO DE GALERIA NA FOZ DO CÓRREGO DA MOOCA COM O RIO TAMANDUATEÍ.

1.2. Os serviços a executar estão relacionados na Planilha de Orçamento e especificados nas “Especificações Gerais” integrantes do Contrato.

1.3  A Contratada se obriga na execução dos serviços, a observar rigorosamente as Especificações correspondentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. Os serviços serão executados no regime de empreitada por preços unitários.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CUSTOS – DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (BDI) – DOS PREÇOS

3.1. CUSTOS

3.1.1. Os custos unitários da PMSP são os constantes da Planilha de Orçamento da PMSP e da Tabela de Custos Unitários da SIURB, que integram o Contrato.

3.1.2. Os custos unitários contratuais são os constantes da Planilha de Orçamento ofertados  pela Contratada e aqueles determinados conforme item a seguir.

3.1.3. Para os custos unitários não constantes da Planilha de Orçamento, porém existentes na Tabela de Custos Unitários da SIURB, serão adotados estes últimos, multiplicados pelo coeficiente resultante da divisão do total geral dos custos básicos propostos pela Contratada, pelo total geral dos custos básicos orçados pela Prefeitura.

3.2 – BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS – BDI

3.2.1. O percentual relativo às Bonificações e Despesas Indiretas resulta da multiplicação por 100 (Cem) da razão dos valores propostos pela Contratada para o total do BDI pelo total geral dos Custos Básicos,  também proposto pela Contratada.

3.3. PREÇOS

3.3.1. Os preços unitários contratuais são os custos unitários contratuais acrescidos do BDI contratual.

3.3.2. Nesses preços estão compreendidas todas as taxas, bonificações, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive despesas com medição, locação ou quaisquer despesas necessárias para realização do objeto do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato resultante da aplicação dos valores ofertados pela Contratada às quantidades de serviço previstas é de R$ 107.130,45 (cento e sete mil, cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrativo constante da Planilha de Orçamento da Contratada.

4.2. A despesa correspondente deverá onerar a dotação orçamentaria nº 22.10.17.451.3008.5084.4.4.90.39.00.00.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO-INÍCIO E CRONOGRAMA

5.1 -  O presente contrato passa a vigorar a partir da data da sua assinatura e o prazo para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início, que será expedida pela Prefeitura.

5.2 - A Contratada dentro do prazo de 5 dias úteis contados da data da assinatura do  Contrato, deverá entregar à Fiscalização, a relação dos documentos previstos no cronograma de entrega.

5.3. A Ordem de Início só será emitida após a aprovação da fiscalização, do cronograma de entrega.

5.4. A Contratada executará todos os serviços convencionados, dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao término desse prazo, referidos serviços, completos de acordo com os requisitos do presente e seus anexos.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Autorizada a prorrogação, se o prazo de execução do objeto do Contrato ultrapassar o período de 01 (um) ano, desde que não seja por motivos supervenientes e não sejam de responsabilidade da CONTRATADA, serão aplicáveis as disposições legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal nº 10.192/01 e com o Decreto  nº 48.971/07, em consonância com o disposto no Decreto nº 25.236/87 e Portaria SF  nº 142/2013;

6.1.1.  O reajuste será calculado pela seguinte fórmula:

R = Po (I -Io) / Io

Onde:

R = valor do reajuste;

Po = preço a reajustar, referente à medição do período;

I = índice específico referente ao 12º mês, contados a partir da data da assinatura do contrato;

Io = mesmo índice, porém referente ao mês da data base da proposta.

6.1.2. O marco inicial para o cômputo do período de reajuste será a data base da Proposta, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 10.192/2001;

6.1.3. Caso não seja conhecido o índice do mês da efetiva execução dos serviços para fechamento da medição mensal, será adotado o último índice publicado. Após a obtenção do índice relativo ao mês da medição, será processado novo cálculo de reajustamento, onde a diferença constatada, conforme seja, será corrigida através de débito ou crédito em faturamento posterior;

6.2.	As condições ou a periodicidade dos reajustes de preços anteriormente estipuladas poderão vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EQUIPAMENTO

7.1. A Contratada obriga-se a empregar todo o equipamento e aparelhamento técnico necessários à boa prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

8.1.  Mediante requerimentos mensais, de conformidade com o cronograma elaborado pela Contratada e aprovado pela Prefeitura serão efetuadas as respectivas medições;

8.2. O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executadas no período e a aplicação dos preços unitários contratuais, conforme estabelecido na Cláusula terceira retro;

8.3. O pagamento será em moeda corrente do País, efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente especificada pelo Credor, mantida no BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto nº 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela;

8.4. Em toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com o modelo que será fornecido pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO

9.1. Os trabalhos que constituem o objeto do presente Contrato, serão recebidos pela Fiscalização mediante “Ofício-Recibo” uma vez totalmente entregues, verificados e aceitos, desde que expressamente contemplem a utilização de produtos de empreendimentos minerários de procedência legal e a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica e de origem nativa que tenham procedência legal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES – EXTRA-CONTRATUAIS

10.1.  O Contrato será alterado nos casos do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, regendo-se os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, pelas disposições seguintes:

10.1.1. 	A Contratada fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até 25% (Vinte e cinco por cento) do valor do Contrato;

10.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes;

10.1.3. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originário, até o final do serviço.

10.2.  Na fixação dos valores extracontratuais serão utilizadas as composições e as cotações de material, mão de obra e equipamento adotados pela Prefeitura na data de sua composição, obedecidos os critérios definidos por ocasião da Contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. 	Além das penalidades e sanções estabelecidas no Capítulo IV Secções II e III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e observadas as disposições contidas na Portaria 02/SIURB-G/2009 – DOC de 10/01/09, pela infração das condições ajustadas, ficará a Contratada sujeita às seguintes multas:

11.1.1. 	No valor correspondente a 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso injustificado na entrega final dos trabalhos;

A Contratada, entretanto, não incorrerá na mencionada multa durante as prorrogações compensatórias no prazo total concedido pela inexecução parcial do Contrato;

11.1.2.  No valor correspondente a 20% sobre a obrigação não cumprida, pela inexecução total ou parcial deste Contrato.

11.1.3. Os atrasos injustificados superiores a 60 dias corridos serão obrigatoriamente considerados como inexecução.

11.1.4  O atraso na execução dos ajustes será configurado a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

11.2. 	A aplicação das penalidades deverá observar o que dispõe a Portaria 002/SIURB-G/2009.

11.3. As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos subsequentes à sua aplicação ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente, devidamente atualizadas monetariamente quando do efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

12.1. 	Incidindo a Contratada nas infrações consignadas nos itens de I a XI do Artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, paragrafo único do art. 29 da Lei Municipal nº 13.278/02 e nos incisos do art. 6º do Decreto Municipal nº 48.184/07, a Prefeitura poderá declarar o Contrato rescindido;

12.2. Em particular, considerar-se-á rescindido, de pleno direito, o Contrato, independentemente de interpelação judicial, salvo caso fortuito ou de força maior, ou ainda por motivo plenamente justificado, a critério da Prefeitura, nos seguintes casos:

12.2.1. Se a Contratada subcontratar, parcialmente, o objeto do Contrato, sem prévia aprovação escrita da Prefeitura;

12.2.2.  Se a Contratada subcontratar, totalmente, o objeto do Contrato;

12.2.3. Quando ficar evidenciada a incapacidade técnica ou inidoneidade da Contratada;

12.2.4. Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de Serviço para execução dos trabalhos, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo e uso de material e/ou equipamento inadequado.

12.3. Em todos esses casos de rescisão, perderá a Contratada, em benefício da Prefeitura, as garantias depositadas, sem direito a qualquer indenização.

12.4. Na hipótese de rescisão, poderá a Prefeitura optar pela conclusão dos serviços por execução direta ou indireta.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. 	A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente e seus anexos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos;

13.2. 	É a Contratada obrigada a obter todas as aprovações e autorizações necessárias aos serviços que contratar junto às concessionárias de serviços públicos e outros órgãos que forem indicados pela fiscalização observando as leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços e à segurança de pessoas e coisas;

13.3.	 É a Contratada obrigada, na elaboração do projeto, a obedecer o contido nos Decretos nºs 50.977/06 e 48.184/07, que dispõem, respectivamente, sobre utilização de produto ou subproduto de madeira nativa e sobre procedimentos de controle ambiental para a aquisição de produtos de empreendimentos minerários e sua utilização em obras e serviços pela Administração Pública Municipal;

13.4.	 É a Contratada obrigada, também a obedecer às exigências do CREA, bem como, as prescrições das normas da ABNT e demais especificações e normas de apresentação do serviço que a Prefeitura venha a exigir por razões de ordem técnica ou de conveniência à coletividade;

13.5. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução dos serviços contratados, uso indevido de patentes e/ou direitos autorais;

13.6.	 A Contratada é obrigada a participar de reuniões periódicas, convocadas pela fiscalização mantendo-a informada permanentemente sobre andamento dos serviços e, ainda, apresentar se for o caso, os relatórios parciais e o final, dentro dos prazos estabelecidos pela fiscalização;

13.7. 	De acordo com a Resolução nº 1.025 de 30 de outubro de 2009 - CONFEA, a Contratada deverá apresentar a competente Anotação de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 dias, contados da data da assinatura do contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

14.1.A fiscalização dos trabalhos será feita por PROJ-4. A Prefeitura manterá na fiscalização dos serviços, engenheiros/arquitetos/tecnólogos, convenientemente credenciados junto à Contratada, com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços;

14.2. É a Contratada obrigada a efetuar as correções ou complementações necessárias no prazo estabelecido pela fiscalização que poderá a seu critério autorizar a renovação desse prazo por igual período. Se após o prazo final ainda não tiverem sido atendidas as solicitações da fiscalização, incorrerá nas sanções previstas nas Cláusulas Décima-Primeira e Décima-Segunda;

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

15.1. 	Todos os elementos técnicos e informações relativas aos serviços contratados são de exclusiva propriedade da PMSP, não podendo seu conteúdo ser copiado ou revelado a terceiros sem autorização expressa e escrita da PMSP, sob pena de responder, a Contratada, por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o presente Contrato, o Edital, a Planilha de Orçamento da Contratada, a Tabela de Custos Unitários (julho/09), o Termo de Referência, as Especificações Técnicas e os elementos técnicos constantes do processo da Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. 	Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, especialmente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pela Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto Municipal nº 44.279/03. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, bem como a legislação ordinária;

17.2. Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer do ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA GARANTIA

18.1. 	Para garantia do cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou depósito, conforme Recibo de SUTEM/DIARE, no valor de R$ 5.356,52 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DO PREÇO DO SERVIÇO

19.1. 	A Contratada efetivou o recolhimento do “Preço do Serviço Prestado”, conforme DAMSP, no valor de R$ 190,95 (cento e noventa reais e noventa e cinco centavos).

E por estarem assim, justos e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, afinal assinadas.

São Paulo,          de                             de 2014.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO  ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_____________________________________________

C O N T R A T A D A

GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

Sócia Diretora

Rosana Cândida de Oliveira

RG nº 12.746.139

CPF nº 021.802.568-84

TESTEMUNHAS

__________________________		                    ___________________________

Elisabete J. da Silva                                                 Elisabete de O. Araújo

RG nº 14.393.554-9                                                   RG nº 10.188.035-2