TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE MR-MPS-SV e MR-MPS-SW (CO-09.02/14).

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP – S/A, com sede nesta Capital, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.500, bairro Água Branca, São Paulo-SP, CEP 05001-100, inscrita no CNPJ sob n.º 43.076.702/0001-61 e no CCM (ISS) n.º 1.209.807-8, neste ato representada pelos senhores MARCIO DE ANDRADE BELLISOMI, Diretor Presidente e LUIZ CARLOS FURTADO, Vice-Presidente de Relacionamento, Desenvolvimento e Tecnologia.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI., com sede na Rua Doutor Alberto Seabra, n° 1256/1266, Bairro Vila Madalena, CEP 05452-001, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob n.º 62.145.750/0001-09, neste ato representada pelo seu Presidente da Diretoria Executiva, senhor MAURO DE MESQUITA SPÍNOLA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.661.207-7 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n.º 005.312.308-56 e por seu Diretor Executivo Financeiro, senhor LUIS FERNANDO PINTO DE ABREU, portador da Cédula de Identidade RG n° 9.054.270 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 041.860.488-60.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 12.011/13.

As partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-09.02/14, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

  - Constituem objetos do presente aditamento, nos termos da Justificativa Técnica (fls. 205/209) e Aprovação constante da 1566ª Ata de em Reunião de Diretoria (fls. 211):

    - Acréscimo quantitativo (nos termos do inciso I, “b”” c/c § 1º, ambos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93)  no percentual de 19,98% do valor do contrato (324 horas adicionais), equivalente à R$ 80.614,44 (conforme planilha financeira de fls. 257/258);

    - Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo CO-09.02/14 por um período de 08 (oito) meses contados a partir do dia 11 de agosto de 2015, até o dia 10 de abril de 2016, com as seguintes finalidades:

      - Conclusão do objeto inicialmente contratado (172 horas disponíveis, equivalente à R$ 40.407,27 - conforme planilha financeira de fls. 257/258), sem ônus adicionais à Contratante;

      - Execução do quanto acrescido, conforme item 1.1.1.

CLÁUSULA II – VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total do aditamento para o período ora prorrogado é de R$ 121.021,71 (cento e vinte e um mil e vinte e um reais e setenta e um centavos), conforme planilha financeira (fls. 257/258).

CLÁUSULA III – GARANTIA

3.1.	Conforme Cláusula VI do Contrato CO-09.02/14, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura deste termo aditivo, nova garantia contratual no valor de R$ 6.051,09 (seis mil e cinquenta e um reais e nove centavos conforme planilha financeira (fls. 257/258), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto para o período, com observância da cláusula contratual citada.

CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do contrato original CO-09.02/14 que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente termo aditivo em 3 (três) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, ______ de _______________ de 2015.

PELA CONTRATANTE:    		MARCIO DE ANDRADE BELLISOMI

Diretor Presidente

LUIZ CARLOS FURTADO

Vice-Presidente de Relacionamento,

Desenvolvimento e Tecnologia.

PELA CONTRATADA:         		MAURO DE MESQUITA SPÍNOLA

Presidente da Diretoria Executiva

LUIS FERNANDO PINTO DE ABREU

Diretor Executivo Financeiro

TESTEMUNHAS:

1-                                                                   2-