TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/048/SIURB/12/2015.

CONTRATO Nº 048/SIURB/12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.235.162-4.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO LBR/HAGAPLAN/GEOSONDA

OBJETO:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS NA CIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SIURB – LOTE 1.

OBJETO DO ADITAMENTO:  1) DO REPLANILHAMENTO COM INCLUSÃO DE NOVA PLANILHA DE ORÇAMENTO

2) A PRORROGAÇÃO DE PRAZO

3) DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO LBR/HAGAPLAN /GEOSONDA, com sede na Rua Genebra, 264, conjunto 42, Bela Vista, no Município de São Paulo, representado neste ato por seu Representante Legal, Sr. José Fernando Toledo Osório, portador do RG nº 3.569.918-8 e do CPF nº 519.897.788-87, constituído pelas empresas LBR ENGENHARA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.573.246/0001-15, sediada na Rua Genebra, 264, conjunto 42 Bela Vista, no Município de São Paulo (líder 40%); HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, incrita no CNPJ sob o nº 06.237.944/0001- 63, sediada à Praça Ramos de Azevedo, 206 – 26º andar – cjs 2610/2620, República, no município de São Paulo (componente 30%) e GEOSONDA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 60.681.749/0001-73, sediada à Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 252, cj. 21, Barra Funda, no Município de São Paulo (componente 30%), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o Parecer Jurídico de fls. 6.639 e o Despacho de fls. 6.640, juntados ao processo nº 2011-0.235.162-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 048/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REPLANILHAMENTO COM INCLUSÃO DE NOVA PLANILHA DE ORÇAMENTO

  - Adoção para o Contrato vigente de nova planilha de serviços e preços, readequada, tomando-se por base as horas que efetivamente foram consideradas para pagamento até março/2015 e a partir desta data, as horas medidas e as previstas de serem demandadas, com a inclusão também de serviços extracontratuais, resultando então um acréscimo no valor de R$ 451.930,38 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos), representando 2,99% do valor inicialmente contratado, conforme anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Fica prorrogado o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de junho de 2015, podendo ser rescindido independentemente de prévia notificação da Contratada, tendo em vista que nova licitação encontra-se em andamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.	A despesa com a presente prorrogação do Contrato 048/SIURB/2012, importa em R$ 15.115.101,10 (quinze milhões, cento e quinze mil, cento e um reais e dez centavos).

3.2. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentária nº 86.10.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.03.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

  - Para garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 22.596,51 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme recibo constante do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 048/SIURB/12 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,           de                                   de 2015.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_______________________________________________

CONSÓRCIO LBR/HAGAPLAN/GEOSONDA

REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ FERNANDO TOLEDO OSÓRIO

RG nº 3.569.918-8

CPF n° 519.897.788-87