TERMO DE ADITAMENTO Nº 87/SMADS/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.082.229-3

CONTRATO Nº 41/SMADS/14

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E      DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

OBJETO: Execução dos serviços de manutenção e adequação no Centro de Acolhida Ermelino Matarazzo, situado na Rua Prof. Antonio de Castro Lopes, 1.265 (Assunto: Prorrogação de prazo de vigência e execução)

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, CNPJ nº 60.269.453/0001-40, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. LUCIANA TEMER, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., sediada na Av. Leonor Bolsoni Marques da Silva, 565 – Centro – Poá - São Paulo - SP – telefone: (11) 4638-3520, inscrita no CNPJ sob o nº 49.049.695/0001-95, neste ato representada pelo Sr. JONI MATOS INCHEGLU, RG nº 24.624.015-5, CPF/MF nº 246.746.478-43, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista do despacho autorizador exarado às fls. 126 do processo administrativo em epígrafe, foi lavrado o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 41/SMADS/2014, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

À vista do informado às fls. 115/118, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução da obra por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 24/09/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam com o presente.

E, para firmeza e validade do presente e do que ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor, ante as testemunhas a seguir identificadas.

LUCIANA TEMER

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

JONI MATOS INCHEGLU

Procurador - Trópico Construtora e Incorporadora Ltda.

Testemunhas: