TERMO DE ADITAMENTO Nº 012/234/SIURB/10/2015.

CONTRATO Nº 234/SIURB/10.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2009-0.253.583-4.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 	CLM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO DO CEU JARDIM PAULISTANO, SITUADO NA RUA APARECIDA DO TABOADO, S/Nº - SP/FB.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

2) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CLM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 61.963.468/0001-76, sediada na Rua Clélia, 1251 – 1º andar - Lapa no Município de  São Paulo, neste ato representada por seu Sócio Diretor, Sr. Gilberto Chiappetta, RG nº 5.059.087 e CPF nº 012.160.258-35, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.294 e o despacho de fls. 1.295, do Processo nº 2009-0.253.583-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 234/SIURB/10, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

  - Retomada dos serviços e obras, que se encontravam suspensos, mediante acordo entre as partes, conforme Termos de Aditamento n°s 003/234/SIURB/10/2013 a 011/234/SIURB/10/2015, a partir de 03 de março de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual, por mais 120 dias (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 21 de junho de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 234/SIURB/10 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                   de                                                  de 2015.

_______________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

________________________________________

C O N T R A T A D A

CLM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

SÓCIO DIRETOR

GILBERTO CHIAPPETTA

RG Nº 5.059.087

CPF Nº 012.160.258-35