TERMO DE ADITAMENTO Nº 08/SMADS/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.373.301-0

CONTRATO Nº 06/SMADS/2014

CONTRATANTE : 	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: CONTRUTORA ITAJAÍ LTDA.

OBJETO: Execução dos serviços de manutenção e adequação no Espaço de Convívio, situado na Av. Zaki Narchi, 600 - Carandiru (Assunto: prorrogação de prazo de vigência e execução)

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, CNPJ nº 60.269.453/0001-40, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Substituta, Sra. CRISTINA MARGARETH DE SOUZA CORDEIRO, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa Construtora Itajaí Ltda., CNPJ nº 55.460.554/0001-63, com sede na Rua Primavera, 300 – Jardim Califórnia – Barretos – São Paulo - SP, telefone: (17) 3322-7666, representada por seu representante legal, Sr. ANACLETO ROSAS RAMOS, R.G. ..., C.P.F. ..., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista do despacho autorizador exarado às fls. 317 do processo administrativo em epígrafe, foi lavrado o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/SMADS/2014, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

À vista do informado às fls. 307/309, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução da obra por mais 60 (sessenta) dias a partir de 01/02/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam com o presente.

E, para firmeza e validade do presente e do que ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor, ante as testemunhas a seguir identificadas.

CRISTINA MARGARETH DE SOUZA CORDEIRO

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Substituta

ANACLETO ROSAS RAMOS

Procurador - Construtora Itajaí Ltda.

Testemunhas: