TERMO DE ADITAMENTO Nº 100/SMADS/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.055.964-9

CONTRATO Nº 48/SMADS/14

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E      DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA.

OBJETO: Execução dos serviços de manutenção e adequação no NCI – Núcleo de Convivência do Idoso, situado na Av. do Poeta, 843 – Jardim Julieta (Assunto: Prorrogação de prazo de vigência e execução)

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, CNPJ nº 60.269.453/0001-40, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. LUCIANA TEMER, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa Construtora Itajaí Ltda., sediada na Rua Primavera, 300 – Jardim Califórnia – Barretos - São Paulo - SP – telefone: (17) 3322-7666, inscrita no CNPJ sob o nº 55.460.554/0001-63, neste ato representada pelo Sr. ANACLETO ROSA RAMOS, RG nº 14.384.111-7, CPF/MF nº 053.975.438-29, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista do despacho autorizador exarado às fls. 184 do processo administrativo em epígrafe, foi lavrado o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/SMADS/2014, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

À vista do informado às fls. 172/174, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução da obra por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 24/10/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam com o presente.

E, para firmeza e validade do presente e do que ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor, ante as testemunhas a seguir identificadas.

LUCIANA TEMER

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ANACLETO ROSA RAMOS

Procurador - Construtora Itajaí Ltda.

Testemunhas: