TERMO DE ADITAMENTO Nº 29/SP-AD/2014 (NUMERAÇÃO GERAL)

ADITAMENTO N0 011 DO CONTRATO Nº 014/SP-AD/2009

Oriundo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/SMSP/COGEL/2009

PROCESSO Nº	:	2009-0.263.359-3

CONTRATANTE	:	SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR

CONTRATADA	:	ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO	      : PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO CONTRATUAL.

A Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da Subprefeitura Cidade Ademar, inscrita no C.N.P.J.             nº 05.587.823/0001-89, sediada à Avenida Yervant Kissajikian nº 416 – Vila Constância – São Paulo – SP, neste ato, representada pelo Subprefeito, SR. FRANCISCO LO PRETE FILHO, e a empresa ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 65.035.222/0001-95, situada na Av. Tâmara, nº 05 – sala 24, Centro, Carapicuíba, São Paulo, Tel. (11) 5612-3804, neste ato representado por seu representante legal conforme instrumento comprobatório, e em conformidade com o despacho exarado às fls. 524  do processo epigrafado, resolvem aditar o presente Termo, considerando que:

CLÁUSULA PRIMEIRA

  - Fica Aditado o Termo de Contrato nº 014/SP-AD/2009, originalmente oriundo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 008/SMSP/COGEL/2009, celebrado com a empresa ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços à PMSP de conservação de pavimentos viários (tapa buracos) com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação por tonelada, através de equipe A e B, para prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses no período de 29/10/2014 à 28/10/2015, perfazendo o aditamento contratual o valor total de R$ 2.016.129,32 (dois milhões dezesseis mil cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrativo contábil anexo as fls. 525 do presente.

  - Estima-se a aplicação de 1.451,64 toneladas de massa asfáltica no período de 29/10/2014 à 31/12/2014 e 800 toneladas/mês no período posterior até o final da contratação, salvo ulterior deliberação.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1.	As despesas decorrentes do presente Termo de Aditamento onerarão a dotação                            orçamentária nº 56.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00, no valor total de R$ 309.649,32 (trezentos e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme Notas de Empenho nº 90.589/2014, às fls. 530 e nº 90.592/2014, às fls. 533, no exercício de 2014 e dotação equivalente no exercício de 2015. O empenhamento será realizado em conformidade com a legislação vigente, observado o princípio da anualidade.

2.2.   	Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições do aludido contrato, do qual passa a fazer parte integrante este instrumento.

E, por estarem às partes assim juntas e acordadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e conteúdo, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, _____ de outubro de 2014.

FRANCISCO LO PRETE FILHO

SUBPREFEITO DE CIDADE ADEMAR

SP-AD

ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Nome:

Cargo:

R.G.:

Testemunhas:

| 01: __________________________________ | 02: __________________________________ |
| --- | --- |

RG:                                                           RG: