TERMO DE ADITAMENTO Nº 91/SMADS/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2012-0.188.659-3

CONTRATO: 52/SMADS/14

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E      DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: PROVENCE CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Execução dos serviços de manutenção e adequação do NPJ M’ Boi Mirim, situado na Miguel Luiz Fiqueira,16 (Assunto: Prorrogação de prazo de vigência e execução)

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, CNPJ nº 60.269.453/0001-40, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. LUCIANA TEMER, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa PROVENCE CONSTRUTORA LTDA., sediada na Av. Pedroso de Moraes, 2.120 – Alto de Pinheiros - São Paulo - SP – telefone: (11) 3034-2040, inscrita no CNPJ sob o nº 73.188.336/0001-01, neste ato representada pela procuradora, ANA LUCIA DO CARMO SANTOS, brasileira, Advogada, viúva, portadora da Cédula de identidade nº 7.974.481-3 SSP/SP, CPF nº 039.949.438-33, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista do despacho autorizador exarado às fls. 163 do processo administrativo em epígrafe, foi lavrado o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 52/SMADS/2014, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

À vista do informado às fls. 155/157, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução da obra por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 24/09/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições anteriormente ajustadas e integrantes do instrumento ora aditado, desde que não colidam com o presente.

E, para firmeza e validade do presente e do que ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor, ante as testemunhas a seguir identificadas.

LUCIANA TEMER

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ANA LUCIA DO CARMO SANTOS

Procuradora - Provence Construtora Ltda.

Testemunhas: