TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/070/SIURB/13/2014.

CONTRATO Nº 070/SIURB/13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.245.571-7.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES PERMANENTES, VISANDO A REALIZAÇÃO DO 42º GRANDE PRÊMIO BRASIL DE FÓRMULA 1 – 2013, NO AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE - INTERLAGOS.

OBJETO DO ADITAMENTO:   DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, Construtora Progredior Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 56.838.949/0001-10, sediada à Rua Michigan,135 – Brooklin Novo, no município de São Paulo, neste ato representada por seu Diretor Adm. Comercial, Sr. Guilherme Leme Perazza, portador do RG nº 28.791.158-5-SSP/PR e do CPF nº 291.397.058-38, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 15 e o despacho de fls. 16, do Memorando ACC – 166/2014 (TID 12.565.276) ao Processo nº 2013-0.245.571-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 070/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 95 (noventa e cinco) dias corridos, contados a partir de 28 de agosto de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 	Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 070/SIURB/13 e dos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,               de                                    de 2014.

______________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

______________________________________

CONTRATADA

CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

DIRETOR ADM. COMERCIAL

GUILHERME LEME PERAZZA

RG Nº 28.791.158-5-SSP/PR

CPF Nº 291.397.058-38