TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/092/SIURB/14/2015.

CONTRATO Nº 092/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.183.852-5.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS  DE ACESSIBILIDADE NO AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE – INTERLAGOS.

OBJETO DO ADITAMENTO:      1)   DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO;

2) 	DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇAO DE NOVA PLANILHA CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, sediada à Rua Michigan, 135 – Brooklin, inscrita no CNPJ sob o nº 56.838.949/0001-10, neste ato representada por seu Sócio Diretor, Sr. Alisson Pereira Bastos, portador do RG nº 27.893.406-7, e do CPF/MF nº 269.195.888-46, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.044 e o despacho de fls. 2.045 do Processo nº 2014-0.183.852-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 092/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 04 (quatro) meses, contados a partir de 1º agosto de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA    – 	DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇAO DE NOVA PLANILHA CONTRATUAL

  - Do replanilhamento com adoção da nova planilha contratual sem alteração do valor e novo cronograma físico-financeiro conforme anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 092/SIURB/14 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,         de                                         de 2015.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

_____________________________________________________

CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

SÓCIO DIRETOR

ALISSON PEREIRA BASTOS

RG nº 27.893.406-7

CPF/MF nº 269.195.888-46