TERMO DE CONTRATO N° 023/SPPA/2014

CONVITE Nº 001/ SPPA / 2014

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO Nº 2014-0.207.163-5

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano dois mil e quatorze, na SUBPREFEITURA PARELHEIROS (SPPA), a Prefeitura do Município de São Paulo, através do Sr. Subprefeito, Nilton Aparecido de Oliveira,  AUTORIZA, conforme despacho proferido às fls. 131 do processo em epígrafe, a empresa PJS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA-ME, C.N.P.J. nº 06.306.317/0001-37 sediada à Rua Pádua, 27 – Conj.06 – Cidade Dutra - SP, neste ato por seu representante legal, conforme documento comprobatório, a prestar os serviços que integram o OBJETO abaixo discriminado, de acordo com as cláusulas que seguem:

I – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE  GUIAS E SARJETAS.  LOCAL: RUA  PASCOAL BELMONTE.

1.1.1 – Os serviços a serem executados deverão obedecer às especificações contidas no Anexo III – Memorial Descritivo dos serviços do Edital que precedeu este ajuste.

### II - DO REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR E DOTAÇÃO.

2.1 – Os serviços serão executados no regime de empreitada por preço global.

2.2 - O valor total do presente ajuste importa em R$ 69.451,35 (Sessenta e nove mil, quatrocentos  e cinqüenta e um reais e trinta e cinco centavos).

2.3 - Para fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos orçamentários empenhados onerando a dotação 60.10.15.451.3022.1.170.4490.5100.00  através da Nota de Empenho nº 75680/14, no valor de R$ 69.451,35 (Sessenta e nove mil, quatrocentos  e cinqüenta e um reais e trinta e cinco centavos).

III - PREÇOS

3.1 - No  preço supra, estão incluídos todos os custos, despesas diretas e indiretas, benefícios (BDI), assim como os encargos sociais e trabalhistas (LST), bem como, as possíveis despesas por parte da contratada com ligações provisórias de água, luz, esgoto, despesas com cópias de desenhos que venham a ser utilizados e aquelas decorrentes da elaboração de controle tecnológico e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços objeto desta.

IV - REAJUSTE

4.1 - Não haverá reajuste de preços.

4.2 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas Federais e Municipais sobre a matéria.

V - PRAZOS

5.1- O prazo total da contratação é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início que será entregue à contratada, na qual serão indicados a Unidade e o engenheiro que serão responsáveis pela fiscalização do ajuste e o endereço para entrega das medições e demais documentos.

## VI - MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço são os estabelecidos nos Critérios de Medições que compõem os elementos técnicos dos preços unitários da Divisão Técnica de Orçamento/SIURB/INFRAESTRUTURA; em especial os publicados no D.O.M., referente à “Tabela de Custos Unitários de Infraestrutura – Edificações-Data Base: Janeiro/2014”, mediante requerimento apresentado à Prefeitura pela contratada, será efetuada, após decurso do respectivo período de execução, a medição do serviço executado, desde que devidamente instruído com a documentação necessária à sua verificação  e em conformidade com a Portaria 32/SMSP/14.

6.2. O valor da medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados, com no mínimo de 30%, aplicados os custos unitários contratuais, acrescidos do valor correspondente ao B.D.I. contratual. Este procedimento é válido para os serviços constantes da Planilha de Orçamento.

6.3. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento do objeto do contrato.

6.4. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F. ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico.

6.5. Não haverá atualizações ou compensações financeiras.

6.6. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades   contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços.

6.7. Em face do disposto no Art. 71, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93, com a redação da Lei 9.032/95, serão observadas, por ocasião do pagamento, as disposições do Art. 31, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1.991, com a redação atual, e orientações vigentes expedidas pelo INSS e pela PMSP.

6.8. Quando da  solicitação do pagamento, a contratada deverá comprovar a regularidade fiscal resultante da execução do contrato, mediante a apresentação de cópias das últimas guias de recolhimento do ISS, acompanhada de declaração em que ateste a correspondência entre a guia apresentada e o objeto contratual, ou de declaração de que não está sujeita ao pagamento do Tributo, nos termos da Portaria SF 71/97.

VII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – A Contratada  assumirá integralmente responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços, que deverão ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas deste, e em especial do Memorial Descritivo dos Serviços constante do anexo III, bem como, atendendo as demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e a legislação em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realização de referidos trabalhos.

7.2 – A Contratada obriga-se a corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que tenham vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua elaboração, para que as obras e ou serviços efetuados sejam entregues em perfeitas condições, a critério da fiscalização da Subprefeitura.

7.3 – A Contratada obriga-se, ainda a manter na obra caderneta especifica para anotações de todos os fatos ocorridos durante a execução das obras e ou serviços. A fiscalização anotará as visitas efetuadas, defeitos e problemas constatados e, em particular, os atrasos no cronograma, consignado eventuais recomendações à empresa contratada. Na hipótese de inobservância da obrigação de disponibilizar caderneta especifica ou não atender as recomendações inseridas na referida caderneta, a Contratada estará sujeita à penalidade prevista na cláusula  VIII.

7.4 – A Contratada será responsável pelo cumprimento das normas e segurança do trabalho, devendo exigir de seus funcionários o uso dos equipamentos de proteção individual.

7.5 – A Contratada será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como por todas as despesas necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de materiais, mão de obra e demais despesas pela fiscalização.

7.6 – A Contratada obriga-se a colocar, no local da obras, placas indicativas, conforme padrão a ser fornecido pela fiscalização.

7.7 – A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do procedimento licitatório.

7.8 - Refazer imediatamente todos os locais danificados decorrentes dos serviços, tais como: tampas de bocas-de-lobo, quebras de calçadas, muros, jardins, tubulação e outros, reconstruindo-os de acordo com as boas técnicas e normas vigentes, sem nenhum ônus à contratante.

7.9 - Responder, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos serviços executados e materiais utilizados, sem ônus a PMSP quando necessitar refazer os serviços rejeitados pela fiscalização.

7.10 - Promover a sinalização  viária necessária, responsabilizando-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, bem assim por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no período de prestação de serviços a PMSP, inclusive durante a locomoção e transporte de equipamento e pessoal aos locais de trabalho.

7.11 - Afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus para a Prefeitura, qualquer funcionário seu que por solicitação da Administração, não deva continuar a participar da execução dos serviços.

7.12 - A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados.

7.13 - A Contratada obriga-se a comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão se realizar em outros locais.

7.14 – Mandar proceder, por sua conta, ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitadas pela subprefeitura, para atestar a qualidade e as características dos materiais utilizados e das obras e/ou serviços executados.

VIII - PENALIDADES

8.1 - Além das sanções previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a adjudicatária estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

8.1.1 - Multa por dia de atraso injustificado em relação aos prazos fixados: 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor total do Contrato, até o máximo de 15 (quinze) dias;

8.1.2 - Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia.

8.1.3 - Multa pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas pela fiscalização: 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor do Contrato.

8.1.4 - Multa pela não execução parcial do Termo de Contrato: 20,0% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

8.1.5 - Multa pela não inexecução de Contrato: 30,0 % (trinta por cento) sobre o seu valor.

8.2 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

8.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A  critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

IX - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1- Os serviços objeto do “Termo de Contrato” serão recebidos pela Prefeitura consoante ao disposto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura desta Ordem indica que tem pleno conhecimento dos elementos nela constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

10.2 - Fica fazendo parte integrante da presente a proposta de fls 92 e o Edital de licitação que a precedeu.

10.3 - O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua execução e especialmente aos casos omissos.

10.3.1 - Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93 ficam reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma legal.

10.4 - A Subprefeitura Parelheiros se reserva o direito de executar através de outras contratadas, no mesmo local, estudos, obras ou serviços distintos dos abrangidos no presente Termo de Contrato.

10.5 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

10.6 - A Contratada exibiu a Guia de Arrecadação no valor de  R$190,95 (Cento e noventa reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao pagamento dos emolumentos do presente Contrato.

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

______________________________________

NILTON  APARECIDO DE OLIVEIRA

SUBPREFEITO

SUBPREFEITURA -  PARELHEIROS

CONTRATADA:

_________________________________________

PJS – CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA-ME

NOME:

CPF:

CARGO

Testemunhas:

| 01 R.G | 02 R.G |
| --- | --- |