# TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATADA: PJS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA

Processo n°: 2013.0.323.034-4

Carta Convite nº 001/SP-SA/2014

C.A. nº: 030/SP-SA/CAF-SF/2014

OBJETO: Instalação de equipamentos de ginástica para a 3ª Idade e playground na Praça Julio da Costa Leal, localizada na Rua João da Rocha – Vila Constância.

Primeiro Termo de Aditamento a Ordem de Execução de Serviços 002/SP-SA/2014, firmado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA SANTO AMARO neste ato representada pelo Senhor Valderci Malagosini Machado, que responde pelo cargo de Subprefeito de Santo Amaro, e a empresa PJS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ 06.306.317/0001-37, para fazer figurar as seguintes alterações:

- Prorrogação do prazo contratual por mais 30 (trinta) dias, a partir de 19/11/2014 com término previsto em 18/12/2014.

- As demais cláusulas permanecem inalteradas.

18/11/2014

_________________________________________

Valderci Malagosini Machado

Respondendo pelo Cargo de Subprefeito

Subprefeitura Santo Amaro

# Text boxes

_______________________

Contratada

_______________________

Gestor do Contrato

_______________________

Fiscal do Contrato