CONTRATO nº 013/SP-SA/CAF-SF/2014

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS 005/SP-SA/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.229.156-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA:

OBJETO: Manutenção e adequação do campo de futebol localizado na Rua Juari, 320 – Vila Sabará.

VALOR TOTAL: R$ 343.911,42 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e onze reais e quarenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 54.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00

O Município de São Paulo por meio da SUBPREFEITURA SANTO AMARO da Prefeitura de São Paulo, neste ato representada pelo Subprefeito, Sr. Valderci Malagosini Machado, doravante designada simplesmente PREFEITURA e de outro, a empresa PJS Construções e Empreendimentos Ltda., com endereço na Rua Pádua, 27 – cj. 6 – Cidade Dutra – S. Paulo - SP, telefone: 5669-0001, inscrita no CNPJ: sob o nº 06.306.317/0001-37, neste ato representada pelo(a)  Sr. Marcos Antonio Silva Souza, RG nº 09.953.145-35, CPF/MF sob o nº 010.469.785-78, residente e domiciliado na Rua Egas dos Santos – Jd. São Paulo – Embu Guaçu - SP, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho homologatório exarado às fls. 230, do processo administrativo em epígrafe, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 18/11/2014 , pág. 73, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas disposições da Lei Municipal 13.278/02, Lei Municipal 14.145/06, Decreto Municipal 44.279/03, normas gerais da Lei Federal 8.666/93 e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Do Objeto Contratual e seus elementos característicos

1.1.	Constitui objeto deste Contrato a, de acordo com as especificações técnicas constantes no ANEXO I, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los nos moldes do constante na TOMADA DE PREÇOS Nº 005/SP-SA/2014, Memorial Descritivo de fls. 12 e 13, Planilha de Orçamento de Custos Unitários de fls. 21, Proposta Comercial de fls. 223  e demais elementos que compõem o processo administrativo mencionado no preâmbulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2.	Fica também fazendo parte deste Contrato, a Ordem de Início e mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ocorrer.

CLÁUSULA SEGUNDA

Do Regime de Execução

2.1.	Os trabalhos serão executados no regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA

Do Valor do Contrato e dos Recursos

3.1.	O valor do presente Contrato é de R$ 343.911,42 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e onze reais e quarenta e dois centavos).

3.2.	As despesas correspondentes onerarão a dotação nº 54.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente, suportada pela Nota de Empenho nº 104878, no valor de R$ 343.911,42 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e onze reais e quarenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUARTA

Dos Preços e Reajuste

4.1.	Os preços unitários para execução dos serviços objeto da presente licitação serão os constantes das Planilhas de Orçamento de Custos Unitários apresentados pela licitante, sobre os quais incidiu o BDI de 28,9%).

4.1.1.	Os preços oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados para fins de contratação.

4.1.2.	Os preços oferecidos remunerarão todas as despesas necessárias à execução dos serviços, bem como as despesas da Contratada com as ligações provisórias de água, luz e esgoto, as despesas com cópias de desenhos que venham a ser utilizados e aquelas decorrentes da elaboração de controle tecnológico.

4.2.	Nos casos de eventuais serviços extracontratuais e para a respectiva aprovação destes pela autoridade competente, a Contratada apresentará cronograma físico-financeiro que obrigatoriamente acompanhará nova planilha orçamentária (preços unitários, global e quantitativos), de maneira a demonstrar o impacto da despesa sobre o valor contratual.

4.2.1.	O cronograma físico-financeiro e a planilha orçamentária citados no subitem anterior deverão sempre ser analisados e aprovados pela fiscalização do contrato.

4.2.2.	A execução dos serviços extracontratuais somente deverá ser iniciada pela Contratada quando da expedição da respectiva autorização, mencionada no subitem 4.2.

4.2.3.	A autorização será obtida pela fiscalização do contrato, mediante despacho autorizatório da autoridade competente, após a prévia reserva orçamentária.

4.3.	Os preços unitários para execução de serviços extracontratuais, serão indicados pela Contratada, observado os valores constantes da Tabela de Custos Unitários que serviu de base à elaboração do orçamento da PMSP, referida no edital - item 7 de II - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS, sobre os quais incidirá a variação entre o custo total oferecido na proposta e o custo total constante do orçamento da Prefeitura e ainda, o BDI indicado pela Contratada na proposta.

4.3.1.	Quando não constantes da referida Tabela de Custos Unitários, os preços dos serviços extracontratuais serão compostos com base nos preços praticados no mercado (pesquisa de mercado com no mínimo de três empresas do ramo), retroagidos à data base da Tabela de Custos Unitários, utilizando-se como deflator o índice contratual definitivo relativo ao mês em que se deu a composição, sobre os quais incidirá a variação entre o custo total oferecido na proposta e o custo total constante do orçamento da Prefeitura e, ainda, a taxa de BDI indicada pela contratada na licitação.

4.3.2.	Não estando disponível o índice definitivo mencionado no subitem anterior, deverá ser utilizado índice provisório, em caráter precário, devendo o termo de aditamento respectivo conter cláusula de adequação dos preços compostos, tão logo seja divulgado o índice definitivo.

4.4.	Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

4.5.	Não haverá concessão de reajuste econômico.

4.6.	Não haverá concessão de reajuste econômico, nos termos das Portarias SF nºs 104/94, SF 054/95 e SF 036/96 ou outras que vierem a substituí-las.

4.7.	Se o prazo de execução do Contrato completar ou ultrapassar o período de 01 (um) ano, em razão de prorrogação de prazo, desde que sem culpa da CONTRATADA, os preços serão reajustados, obedecidas às disposições do Decreto no 25.236, de 29 de dezembro de 1987, e Portarias nºs SF 104/94, SF 054/95 e SF 036/96, aplicando-se a modalidade de reajuste sintético, com o índice específico indicado no edital - item 10 de II - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS.

4.7.1.	Para fins de reajustamento de preços, o Io (índice inicial) e o Po (preço inicial) terão como data base à data limite para a apresentação da proposta, e o primeiro reajuste econômico dar-se-á 12 (doze) meses após aquela data.

4.8.	As condições para concessão de reajuste previstas neste Edital poderão ser alteradas em face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria.

CLÁUSULA QUINTA

Da Medição

5.1.	O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais, conforme medição mensal dos serviços executados elaborada pela fiscalização do contrato, estabelecida em comum acordo com o representante designado pela Contratada.

5.1.1.	Para pagamento das medições mensais, a Contratada deverá formalizar requerimento à Subprefeitura, autuando-o por meio de processo específico, junto ao protocolo geral da Contratante (térreo), instruindo-o com os seguintes documentos:

a)	cópia do contrato original;

b)	cópia da ordem de início;

c)	cópia do(s) termo(s) de aditamento(s), inclusive os de prorrogação de prazo, quando houver;

d)	cópia da Nota de Empenho vinculada a contratação. Na hipótese de existir Nota de Retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia da(s) mesma(s) deverá(ao) acompanhar os demais documentos citados.

e)	cartão do CNPJ;

f)	certidão de regularidade perante o INSS;

g)	certidão de regularidade perante o FGTS;

h)	certidão de regularidade quanto aos tributos mobiliários do Município de São Paulo;

i)	medição e a respectiva memória de cálculo;

j)	folha de pagamento dos funcionários;

k)	a partir da 2ª medição, apresentar para a fiscalização do contrato, as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e FGTS, por meio das respectivas Guias de Recolhimento e Informações à Previdência Social - GFIP. As comprovações relativas ao FGTS e ao INSS deverão corresponder ao período de medição e ao pessoal alocado no local da obra.

l)	declaração específica do representante legal da empresa, elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada, atestando, sob as penas da lei, que as guias apresentadas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados;

m)	declaração específica do representante legal da empresa, elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada, atestando, sob as penas da lei, a utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, acompanhadas das respectivas notas fiscais de sua aquisição (art. 6º, II, “a” do Decreto nº 46.380/05 e Decreto nº 48.325/07);

n)	no caso do uso de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, em face do que estabelece o art. 46 da Lei Federal nº 9.605/98, deverá ser entregue junto as medições (art. 6º, II, “b” do Decreto 46.380/05 e Decreto nº 48.325/07):

n.1)	notas fiscais de aquisição;

n.2)	original da 1ª via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais - ATPF, expedida pelo IBAMA;

n.3)	comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do IBAMA.

o)	no caso da utilização de produtos de empreendimentos minerários, consoante Decreto nº 48.184/07, as medições deverão vir acompanhas de:

o.1)	notas fiscais de aquisição;

o.2)	na hipótese de o volume dos produtos ultrapassar 3m3 (três metros cúbicos), cópia da última Licença de Operação do empreendimento responsável pela extração dos produtos de mineração, emitida pela CETESB, quando localizado no Estado de São Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão ambiental competente integrante do SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado.

5.1.2.	A apresentação da primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura pela CONTRATADA, deverá ser feita somente após a elaboração da planilha de medição pela fiscalização do contrato, da qual deverão constar as quantidades de serviços executados no período medido e a conseqüente aplicação dos preços contratuais.

5.2.	As medições deverão ser vistadas pela Contratada, que em caso de divergência, declarará as razões de seu inconformismo, sendo certo que se for entendida como procedente, será a diferença apontada e considerada na medição seguinte.

5.3.	A medição deverá ser liberada pela Fiscalização, somente após efetivadas as providências supra citadas, no máximo até o oitavo dia a partir do primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços regularmente medido. Em caso de dúvida ou divergência, a Fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste dos serviços.

5.4.	No processamento de cada medição, nos termos da Lei Municipal nº. 14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 47.350/06 e Portaria SF nº. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrônica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Serviços ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal nº. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsável tributário independentemente da retenção do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislação, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de serviços.

5.5.	A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as divergências, inclusive quanto aos atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato, bem como resolvidas todas as pendências, em especial, a relacionada a entrega da “As Built” correspondente.

5.6.	Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente.

CLÁUSULA SEXTA

Do Pagamento

6.1.	O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data do término dos serviços, após a devida aferição da Unidade Fiscalizadora, obedecendo-se os prazos definidos no Edital.

6.1.1.	Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.2.	Em face do disposto no art. 71, § 2º da Lei 8.666/93, com a redação da Lei 9.032/95, serão observados por ocasião de cada pagamento as disposições do art. 31 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, na sua redação atual e orientações vigentes expedidas pelo INSS e pela PMSP, notadamente a ordem de serviços INSS/DAF nº 209/99 e a Instrução Normativa nº 71/02.

6.3.	O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agência indicada pela Contratada, do Banco do Brasil S/A conforme estabelecido no Decreto nº 51.197 de 23/01/2010.

6.4.	Não haverá atualização ou compensação financeira até que normas editadas pelo Governo Federal venham a permiti-la.

6.5.	Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará na aceitação dos serviços.

6.6.	O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do atestado fornecido pelo responsável pela medição do serviço executado.

6.7.	Quando das solicitações de pagamento, serão observadas as normas municipais em vigor, relativas ao ISS sobre os serviços prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA

Do Prazo

7.1.	O prazo de vigência do presente Contrato é de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada na Ordem de Início, podendo ser prorrogado somente por força do artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93.

7.2.	Quando em atraso, a Contratada será intimada a ativar os trabalhos, de forma a adequá-los ao cronograma do edital, implicando a falta de atendimento à intimação a imposição de penalidades previstas na Cláusula Décima deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA

Do Recebimento do Objeto do Contrato

8.1.	O objeto do Contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

8.2.	A Fiscalização, ao considerar o objeto do Contrato concluído, comunicará o fato à autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base à lavratura do Termo de Recebimento Provisório.

8.3.	O Termo de Recebimento provisório deverá ser lavrado, pelo responsável no acompanhamento e fiscalização do objeto do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias, da comunicação escrita do contratado.

8.4.	O objeto será recebido definitivamente, por servidor ou Comissão a ser designada pela Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria e decurso do prazo de observação de no máximo 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.4.1.	São documentos necessários para o recebimento definitivo da obra e que deverão acompanhar a solicitação da Contratada:

a)	certificado de regularidade de situação junto ao FGTS;

b)	certidão negativa de tributos mobiliários da Prefeitura de São Paulo;

c)	cadastro, “as built” e Manual de Operações e Utilização, quando houver.

8.4.2.	O responsável técnico da Contratada poderá ser convocado, a qualquer momento, para resolução dos problemas oriundos da execução do contrato.

8.5.	A Contratada, após o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer alterações que se façam necessárias alterações no projeto original, não sendo considerada infringência aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

8.6.	A responsabilidade da Contratada pela qualidade, solidez, correção, segurança e correção dos serviços elaborados, bem como, por sua adequação à legislação e às técnicas vigentes à época da sua execução, subsistirá na forma da lei, mesmo após seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolução de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.6.1.	O prazo de garantia da obra será de no mínimo, 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA

Das Obrigações e das Responsabilidades das Partes

9.1.	À CONTRATADA:

9.1.1.	A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços, que deverão ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas do edital, em especial do Memorial Descritivo constante do Anexo I. A Contratada deverá ainda, atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e a legislação em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realização de referidos trabalhos.

9.1.1.1.	A Contratada é responsável pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias.

9.1.1.2.	Se responsabilizará pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços apontados pela fiscalização do contrato e pelos atrasos acarretados por esta rejeição.

9.1.2.	A Contratada obriga-se a corrigir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que tenham vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua elaboração, para que as obras e/ou serviços efetuados sejam entregues em perfeitas condições, a critério da fiscalização.

9.1.2.1.	A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente às instalações, aos equipamentos e a outros bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante a execução dos serviços/obras.

9.1.3.	A Contratada obriga-se a manter na obra caderneta para anotações de todos os fatos ocorridos durante a execução das obras e/ou serviços. A Fiscalização anotará as visitas efetuadas, defeitos e problemas constatados e, em particular, os atrasos no cronograma, consignando eventuais recomendações à empresa contratada. Na hipótese de inobservância das recomendações inseridas na referida caderneta, a Contratada estará sujeita as penalidades previstas na Cláusula Décima - Das Penalidades.

9.1.4.	A Contratada será responsável pelo cumprimento das normas e segurança do trabalho, devendo exigir de seus funcionários o uso adequado dos equipamentos de proteção individual.

9.1.5.	A Contratada assumirá a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura do Município de São Paulo.

9.1.5.1.	A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o objeto desta Tomada de Preços, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura de São Paulo.

9.1.6.	A Contratada assumirá também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da área destinada a execução dos serviços, localizado à  Rua Juari, 320 – Vila Sabará - São Paulo, SP.

9.1.6.1.	A Contratada assumirá todas as responsabilidades e tomará as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal subido, por meio de seus encarregados, preposto ou engenheiro responsável pela obra.

9.1.7.	A Contratada deverá utilizar, obrigatoriamente, por força do Decreto nº 47.279/06, metais hidráulicos e sanitários que apresentem o melhor desempenho sob o ponto de vista da eficiência na conservação e redução do consumo da água potável, bem como o emprego de tecnologia compatível com a conservação e o uso racional deste recurso natural.

9.1.8.	Na execução dos serviços que utilizarem produtos e/ou subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa, a Contratada deverá utilizar somente aqueles de procedência legal, conforme preceituam os Decretos 46.380/05 e 48.325/07.

9.1.8.1.	Consideram-se produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

9.1.9.	A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, obrigatoriamente, por força do Decreto 48.184/07, produtos ou subprodutos de empreendimentos minerários de procedência legal, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

9.1.10.	A Contratada obriga-se a colocar, no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrão a ser fornecido pela fiscalização, bem como implantar toda a sinalização necessária a salvaguardar a integridade física dos usuários que freqüentam ou transitam pelo local e nas áreas lindeiras a ele, isolando as áreas de intervenção.

9.1.11.	O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação de capacitação técnica-profissional deverá(ão) participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Subprefeitura.

9.1.12.	Na execução dos serviços, que utilizarem produtos e/ou subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa, a Contratada deverá certificar-se que sua procedência é legal, conforme preceitua o Decreto 46.380, de 26 de setembro de 2005.

9.1.12.1.	Consideram-se produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

9.1.13.	A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do procedimento licitatório.

9.2.	À Contratada compete ainda:

9.2.1.	Designar por escrito, engenheiro civil responsável técnico pelos serviços, devidamente registrados no CREA, que acompanhará os serviços e ainda, o preposto que detenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato, bem como, dentre os que permaneçam no local de trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas as falhas detectadas.

9.2.2.	Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação contendo nome, número do RG e CPF dos empregados que executarão os serviços.

9.2.3.	Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA/SP, entregando uma via a fiscalização do contrato, quando solicitado;

9.2.4.	Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanência for julgada inconveniente pela Subprefeitura.

9.2.5.	Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestável.

9.2.6.	Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vício de execução.

9.2.7.	Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela Subprefeitura, para atestar a qualidade e as características dos materiais utilizados ou serviços executados.

9.2.8.	Mandar executar, a critério da fiscalização, por sua conta, no prazo estabelecido pela Subprefeitura, o controle tecnológico dos serviços e obras contratados, por firma especializada indicada pela Contratada e aprovada pela Administração.

9.2.9.	Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes, bem como atentar para as regras de cortesia no local, onde serão executados os serviços deste contrato, obrigando-se ainda:

9.2.9.1.	Não introduzir, seja a que título for, nenhuma modificação na especificação dos serviços e/ou projeto, sem o conhecimento prévio, e por escrito, do Contratante.

9.2.10.	Pagar os salários e arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, bem como, por todas as despesas necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de materiais, mão de obra e demais despesas indiretas.

9.2.11.	Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à Subprefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pela Subprefeitura, do desenvolvimento dos serviços deste Contrato.

9.2.12.	A Contratada deverá fornecer, no prazo estabelecido pela Contratante, os documentos necessários à lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida neste contrato.

9.3.	Compete à Contratante, através da fiscalização:

9.3.1.	Fornecer à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início dos trabalhos.

9.3.2.	Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada.

9.3.3.	Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada.

9.3.4.	Autorizar as providências necessárias junto a terceiros.

9.3.5.	Promover, com a presença da Contratada, as medições dos serviços executados e encaminhar a mesma para pagamento.

9.3.6.	Transmitir, por escrito, as instruções sobre modificações de planos de trabalho, projetos, especificações, prazos e cronograma.

9.3.7.	Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

9.3.8.	Acompanhar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva, verificando a perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar os problemas executivos.

9.3.9.	Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que o regem.

9.3.10.	Registrar na "Caderneta":

-	a veracidade dos registros feitos pela Contratada;

-	seu juízo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;

-	outros fatos ou observações cujo registro se tornem convenientes.

9.3.11.	Propor a aplicação de penalidades contratuais previstas no ajuste quando constatar a ocorrência de infração por parte da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA

Das Penalidades

10.1.	Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste, a Contratada estará sujeita às conseqüências previstas no Capítulo III, Seções IV e V, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e demais normas aplicáveis.

10.2.	Além das sanções previstas no Capítulo IV, Seções I e II, da Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, a Contratada estará sujeita, ainda, às seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor contratual:

10.2.1.	Multa por dia de atraso, referente ao início dos serviços estabelecidos no item 2 - DO PRAZO de II - Disposições Específicas: 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) sobre o valor contratual, até o 20º (vigésimo) dia de atraso, contado a partir da data prevista na ordem de início, a partir da qual caracterizará, no caso de justificativa não aceita pela Administração, a inexecução total do contrato, com as conseqüências daí advindas;

10.2.2.	Multa por dia de atraso, referente ao término dos serviços estabelecidos no item 2 - DO PRAZO de II - Disposições Específicas: 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) sobre o valor contratual;

10.2.3.	Multa pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo estabelecido formalmente pela fiscalização, contado da data da rejeição: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor contratual, por ocorrência.

10.2.4.	Multa pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor contratual, por ocorrência.

10.2.5.	Multa por não atendimento a determinação da fiscalização ou por descumprimento de cláusula contratual: 0,50% (zero vírgula setenta e cinqüenta por cento) sobre o valor contratual.

10.2.6	Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual no caso de impossibilidade da adjudicatária em assinar o contrato, por força da não comprovação de situação regular, inclusive no que se refere a não exclusão de seu registro no CADIN - Cadastro Informativo Municipal, ou a não retirada na Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

10.2.7.	Multa pela inexecução parcial do Contrato: 3% (três por cento) sobre o valor contratual;

10.2.8.	Multa pela inexecução total do Contrato: 12% (doze por cento) sobre o valor contratual.

10.2.9.	Constatado o descumprimento da legislação trabalhista no curso da execução do contrato, ou havendo a informação nesse sentido, prestada pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho, aplicar-se-á a Contratada as sanções contratuais previstas no art. 78, XII e no art. 88, III da Lei Federal (declaração de inidoneidade), consoante determina o Decreto nº 48.197/07.

10.2.10.	Constatado o descumprimento das exigências de controle ambiental, quanto a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa e produtos de empreendimentos minerários de procedência legal, previstas nos Decretos nºs 46.380/05, 48.184/07 e 48.325/07, respectivamente, aplicar-se-ão as penalidades estabelecidas nas citadas normas.

- As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.

- O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e alterações subseqüentes.

- As importâncias relativas às multas poderão ser descontadas dos pagamentos a que tiver direito a Contratada.

- As licitantes e a Contratada estarão ainda, sujeitas às sanções penais previstas na Seção III, do Capítulo IV, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

- O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao processo judicial de execução.

- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

- Os danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da contratada serão ressarcidos à Subprefeitura no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da notificação administrativa, sob pena de sem prejuízo do ressarcimento incidir multa de 10% sobre o valor total da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Da Garantia Contratual

11.1.	Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigações previstas neste contrato, a Contratada prestou a garantia no valor de R$ 17.195,57 (dezessete mil, cento e noventa e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), conforme formulário nº 0030584/2014.

11.2.	A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da Contratada, respeitadas as modalidades previstas no edital.

11.3.	Recebido definitivamente o objeto do contrato, a garantia prestada será devolvida à Contratada, mediante requerimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Da Rescisão

12.1.	Sob pena de rescisão automática, a Contratada não poderá transferir, ceder ou subcontratar em parte as obrigações assumidas, exceto quando previamente autorizado por escrito pela Administração.

12.1.1.	A subcontratação previamente autorizada somente poderá ser feita com empresas que comprovem regularidade fiscal à época dos serviços (certidão de regularidade quanto aos tributos mobiliários do Município de São Paulo, regularidade perante o INSS e FGTS).

12.1.2.	Para os serviços de elaboração de projetos deverão ser apresentados à unidade técnica responsável pelo acompanhamento, os seguintes documentos:

a)	comprovante de registro junto ao CREA do responsável técnico pela elaboração do material;

b)	comprovante de recolhimento da ART pertinente e seu registro no CREA.

12.2.	Constituem motivos para rescisão de pleno direito deste Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal 8.666/93 e parágrafo único do artigo 29 da Lei Municipal nº 13.278/02.

12.3.	Na hipótese de rescisão administrativa, a Contratada reconhece, neste ato, os direitos da Subprefeitura, previstos no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Das Alterações do Contrato

13.1.	A Contratada se obriga a aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que lhe forem determinados, nos termos da Lei Municipal 13.278/02 e alterações posteriores, Decreto nº 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, acolhidas as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2.	No caso de supressões, os materiais adquiridos pela Contratada e postos no local de execução dos serviços serão pagos pelos preços de aquisição, devidamente comprovados.

13.3.	A execução dos serviços extracontratuais somente deverá ser iniciada pela Contratada quando da expedição da respectiva autorização.

13.3.1.	A autorização será obtida pela fiscalização do contrato, mediante despacho autorizatório da autoridade competente, após a prévia reserva orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Da Força Maior e do Caso Fortuito

14.1.	A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do contrato, poderá ensejar, a critério da Contratante, suspensão ou rescisão do ajuste.

14.2.	Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação, mediante a expedição da Ordem de Reinício.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Dos Documentos Contratuais

15.1.	Integram o presente Contrato como se nele estivessem transcritos todos os documentos da licitação da modalidade Tomada de Preços: Edital e Anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Do Foro

16.1.	Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, mais precisamente o Juízo Privativo das Varas da Fazenda Pública, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste, o qual preterirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

16.2.	A Contratada exibiu, neste ato, a Guia de Arrecadação nº 201400862, no valor de R$ 190,95 (cento e noventa reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao pagamento dos emolumentos, conforme estabelecido no Decreto nº 48.074/06.

E por estarem justas e contratadas, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, foram extraídos em 04 (quatro) vias de igual teor, tudo perante duas testemunhas.

São Paulo, 19 de Dezembro de 2014.

_____________________________________________________________

CONTRATANTE

_____________________________________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____________________________________	_______________________________________________

Nome:	Nome:

RG:	RG: