## CONTRATO nº 62/SMADS/2014

# PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2013-0.107.284-9

PREGÃO nº 11/SMADS/14

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATADA: L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA.

Aos sete dias do mês de agosto do ano dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, CNP nº 60.269.453/0001-40, situado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro - São Paulo, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretária Municipal de Assistência  e Desenvolvimento Social, Sra. LUCIANA TEMER, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA., CNPJ nº 53.020.151/0001-12, com sede na Rua Aquinos, 111 – Água Branca – CEP: 05036-070 – São Paulo, telefone/fax: (11) 3611-0833, vencedora e adjudicatária do Pregão supra-referido, por seu representante legal, Sr. ROBERTO JOSÉ FALCÃO BAUER,  RG nº 4.162.186-4 – SSP/SP, CPF nº 668.742.208-10, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, consoante despacho às fls. 995, do processo administrativo em epígrafe, publicado no DOC de 06/08/2014, resolvem firmar o presente contrato, objetivando a prestação dos serviços discriminado(s) na Cláusula Primeira - OBJETO, que serão executados, em conformidade  com  a Lei Municipal nº 13.278/2002, Decretos Municipais nºs 44.279/2003, 45.689/2005, 46.662/2005 e 47.014/2006, Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento, consoante  as cláusulas que seguem:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

  - Consiste na prestação de serviço por empresa especializada para AVALIAÇÃO AMBIENTAL (Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória), na área da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS, com elaboração de Plano de Intervenção e Projeto Executivo de Extração de Gases, sob regime de empreitada por preço global (conforme art. 6º, inciso VIII, alínea “a” da Lei 8.666/93), de acordo com as especificações contidas no ANEXO I do Edital de Pregão nº 11/SMADS/2014 e da proposta da contratada encartada às fls. 893/897, que ficam fazendo parte integrante do presente termo para todos os seus efeitos.

  - Os trabalhos de Avaliação Ambiental (Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória), na área da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS, com Elaboração de Plano de Intervenção, deverão ser realizados em três fases (Fases I, II e III), de acordo com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência, do Edital que precedeu este ajuste, que fica fazendo parte integrante do presente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

2.1. 	Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Edital que precedeu este ajuste.

FASE I

A primeira fase, considerada a mais emergencial, visa estimar o possível risco de explosão, causado pelo acúmulo de gases em espaços confinados, ao qual os trabalhadores do local em questão e a população do entorno estão expostos. Os resultados desta fase servirão de subsídio para a implantação da segunda fase de investigação.

Os trabalhos desta fase deverão contemplar os seguintes itens:

2.1.1. 	Realização de campanha de “Soil Gas Survey” para leitura de explosividade e quantificação de metano (ppm, v% e %LEL) por meio de aparelhos portáteis: para medição de VOCs (clorados/PID), VOCs (hidrocarbonetos/Gastech) e Metano (GEM 2000/Landtec), em pontos de investigação no solo, distribuídos de forma sistemática de modo a compreender toda a área investigada, devendo ser observados os seguintes quantitativos:

● 	50 pontos nos locais de entrada e saída de tubulações nas edificações (água, eletricidade, telefonia, esgoto e gás);

● 	180 pontos nas redes de infraestrutura (redes de água, esgoto, drenagem de águas pluviais, eletricidade, telefonia e gás), caixas de passagem/inspeção, poços de elevadores (se houver), ralos, pias, tubulações enterradas e aéreas e demais locais que possam confinar gases;

● 	135 pontos em malha regular de 15m x 15m, diretamente no solo, considerando as áreas cobertas e descobertas, em profundidades de 0,30m e 1,50m (caso não seja possível alcançar esta profundidade, reduzi-la para 0,90m), totalizando 270 pontos de medição.

2.1.1.1.	Na campanha de “Soil Gas Survey”, deverão ser utilizadas ponteiras metálicas descartáveis providas de filtro (cravadas no solo por meio de equipamento mecanizado). Essas ponteiras deverão ser conectadas à superfície por mangueiras de material plástico (nylon ou teflon), fechada com tampa na extremidade, nas quais deverá ser adaptado (acoplado) o analisador de gases. A perfuração efetuada deverá ser fechada na superfície para impedir a troca gasosa com o ar atmosférico durante a perfuração. Entre a perfuração e as medições, deverá ser aguardado um período mínimo de 48 horas.

2.1.1.2.	Os analisadores de gases deverão ser mantidos, operados e calibrados de acordo com as recomendações do fabricante, contidas no manual do equipamento.

2.1.2. 	Inspeção na área e em seu entorno, com descrições da situação atual e seus registros fotográficos.

2.1.3. 	Realizar análise multitemporal de aerofotos que compreendam as décadas de 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e uma foto atual; com vistas a delimitação do contorno dos resíduos depositados no terreno.

2.1.4. 	Levantamento da existência de poços de captação de água no entorno da área da SMADS numa distância de 500 metros de seu perímetro, para poços cadastrados no DAEE. Caso seja constatada a existência destes, deverão ser realizadas medições de gases com aparelho portátil e análise química da água, de acordo com os parâmetros constantes do Valores Orientadores de Intervenção para Água Subterrânea no Estado de São Paulo, conforme Decisão de Diretoria nº 195-2005, de 23/11/05, relacionadas no subitem 2.2.8.

2.1.5.	Registros de ocorrências nos órgãos ambientais.

2.1.6. 	Registro de ocorrência relacionada a presença de metano nas dependências da área.

2.1.7. 	Apresentação de plantas das edificações da SMADS, incluindo planta com indicação das utilidades subterrâneas existentes na área e no interior dos edifícios.

2.1.8.	Produto final da FASE I

Os documentos referentes à Fase I da Avaliação Ambiental deverão ser apresentados em forma de Relatório Técnico em 03 (três) vias impressas, em formatos regulamentados pela ABNT e 03 (três) cópias digitais em mídia compatível com o tipo e tamanho dos arquivos, dos equipamentos e softwares da PMSP, com o seguinte escopo mínimo:

    - Descrição das informações gerais (histórico com descrição e registro fotográfico da área e ocorrências; levantamento dos poços de abastecimentos de água, bem como outras informações que a contratada considerar relevantes)

    - Descrição dos serviços realizados em campo

    - Interpretação da análise multitemporal de aerofotos

d) 	Apresentação de Mapas de Isoconcentrações de Gases a 0,30m e 1,5m de profundidade

e) 	Apresentação de certificados de calibração dos equipamentos utilizados para as medições de gases

- Apresentação das plantas das edificações existentes e das utilidades subterrâneas

- Interpretação dos resultados obtidos na Fase I da  Avaliação Ambiental. Os produtos retro mencionados deverão ser apresentados em forma de Relatório Técnico, contendo a discussão dos resultados

- Apresentação de cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela elaboração do Relatório de Avaliação Ambiental – Fase I, bem como cópia autenticada da carteira do Conselho Profissional ao qual estiver vinculado;

- Declaração de Responsabilidade, conforme modelo existente no Anexo I da Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007 da CETESB, devidamente assinada pelos responsáveis técnicos e legais.

2.1.9.	Prazo para execução e entrega dos serviços: 60 (sessenta) dias.

FASE II

2.2.1.	Nos 15 (quinze) pontos de maior concentração de metano e/ou VOCs identificados no serviço constante do subitem 2.1.1. deverão ser executados 15 (quinze) sondagens à profundidade de 3,00 metros, ou até atingir a massa de resíduos, com diâmetro de 4” (quatro polegadas). As sondagens deverão seguir as exigências da Norma ABNT NBR 15492:2007 – “Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental – Procedimento”.

2.2.1.1.	O número de sondagens e de poços de monitoramento é indicativo da quantidade máxima prevista para ser executada, uma vez que deverá ocorrer apenas a instalação de poços de monitoramento de gases necessária para delimitação das plumas.

2.2.2.	Instalação de 15 (quinze) poços de monitoramento de gases nas sondagens citadas no subitem 2.2.1. Os poços deverão ser instalados de acordo com as seguintes características construtivas:

- Assegurar que o último nível do sistema esteja ao menos 50 cm acima da franja capilar;

- A seção filtrante do poço deverá: ser instalada a uma profundidade de 1,50 m, desde que esteja acima da franja capilar; possuir comprimento máximo de 15 cm e um diâmetro entre 1/4” e 1”, com a finalidade de minimizar o volume de ar a ser purgado; estar centralizada em um espaço de 30 cm, mantendo-se aproximadamente 10 cm de pré-filtro acima e abaixo do filtro;

- Imediatamente acima do topo do pré-filtro deverá ser montado um selo anular de bentonita, composto de 30 cm de bentonita seca e 60 cm de bentonita úmida, sendo recomendado o uso de bentonita granular;

- A partir da superfície, o furo deverá ser preenchido com no mínimo 30 cm de calda de cimento;

- Os filtros deverão ser fechados no topo com conector do tipo Swagelop® e conectados a um tubo de teflon ou nylon com 1/4” ou 1/8”;

2.2.2.1.	Deverão ser efetuados testes para detecção de vazamentos no sistema, em todos os pontos de medição.

2.2.2.2.	Caso seja necessário, as especificações técnicas do subitem 2.2.2 poderão ser alteradas considerando as características do terreno, adaptando-as às especificidades do estudo planejado.

2.2.2.3.	Coleta de amostras de gases nos 15 (quinze) poços de monitoramento referidos no subitem 2.2.2, para análise química completa dos gases presentes, com relação aos parâmetros metano e VOCs. As amostras de gases para análise dos parâmetros VOCs deverão ser coletadas, conforme metodologia EPA TO-17 utilizando resina tenax. Deverão ser utilizados sempre 02 (dois) tubos adsorventes em cada análise.

Previamente à amostragem deverá ser realizada a purga do ar estagnado nos poços de monitoramento de gases, a qual deve seguir as seguintes exigências:

- Remover o ar estagnado no ponto de coleta (tubulação), considerando no cálculo os volumes do furo preenchido com pré-filtro e da sonda;

- A vazão de bombeamento deve ser igual ou menor que a vazão de amostragem (200 mL/min);

- Purgar de 1 a 5 volumes, sendo o ideal 3 volumes.

2.2.2.3.1.	Para a medição de metano nos poços de monitoramento de gases deverão ser utilizados equipamentos portáteis, os quais devem fornecer dados de concentração de metano (% e ppm) e % do Limite Inferior de Explosividade – LEL.

2.2.2.3.2. 	Os resultados das investigações de metano e VOCs no solo deverão ser avaliados seguindo-se as orientações definidas no documento “OSWER – Draft Guidance for Evaluating the Vapor Intrusion do Indoor Air Pathway from Groundwater and Soils (Subsurface Vapor Intrusion Guidance)” da US-EPA.

2.2.2.4. 	Considerando os resultados orientativos da campanha de Soil Gas Survey, deverão ser coletadas amostras de solo nos locais onde ocorrem as maiores leituras de VOCs e/ou Metano, devendo para tanto, ser realizadas 15 (quinze) sondagens (reconhecimento), por equipamento de perfuração mecanizado, distribuídas por toda a área em estudo. As amostras deverão ser coletadas utilizando amostrador tubular provido de “liner” de 120 cm de comprimento, mantendo a estratificação natural do terreno.

Em cada ponto de coleta deverão ser coletadas amostras nas profundidades: intervalo 0-10 cm; intervalo 10-60 cm; intervalo 60-120 cm e intervalo 120-200 cm para medição de VOC e/ou Metano, sendo que aquela que em cada sondagem apresentar maior leitura de VOC e/ou Metano, deverá ser encaminhada ao laboratório. Caso as leituras sejam nulas, deverá ser encaminhada ao laboratório a amostra coletada na maior profundidade.

OBS.: 	Caso não seja possível considerar os resultados da campanha de SGS por insuficiência de dados ou por leitura igual a zero (0), deverão ser distribuídas pela área, de maneira a abranger todo o terreno de forma representativa.

As sondagens deverão ser executadas de acordo com as exigências da Norma ABNT NBR 15-492:2007 – “Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental – Procedimento”.

A análise química da qualidade do solo deverá contemplar os seguintes parâmetros:

- Metais (Al, Sb, As, Ba, B, Co, Pb, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Hg, Mo, K, Ni, Ag, Se, Na, Tl, V e Zn)

- Cianetos

- Compostos Orgânicos Voláteis - VOC

- Compostos Orgânicos Semivoláteis – SVOC

2.2.2.5. 	Ampliação da delimitação e do mapeamento onde ocorreu a disposição de resíduos, efetuando-se sondagens a trado nos locais de incerteza. Estima-se 15 sondagens a trado manual com 1,5 m de profundidade, ou até atingir a massa de resíduos.

2.2.2.6. 	Instalação de 15 (quinze) poços de água subterrânea, junto aos poços de monitoramento de gases, com diâmetros de 2” (duas polegadas) e profundidade média entre 0,5 e 3,00m, ou até atingir o nível d’água. Os poços para água subterrânea deverão observar as Normas NBR 15495-1:2007 – “Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares – Parte 1: Projeto e construção” e NBR 15495-2:2007 – “Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares – Parte 2: Desenvolvimento”, adaptando-as conforme as necessidades específicas deste projeto.

2.2.2.7. 	Deverá ser coletada 01 (uma) amostra de água subterrânea em cada poço de monitoramento instalado e 02 (duas) amostras para controle de qualidade, totalizando 17 (dezessete) amostras.

2.2.2.8. 	A análise química da qualidade da água subterrânea deverá contemplar os parâmetros:

- Metais (Al, Sb, As, Ba, B, Co, Pb, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Hg, Mo, K, Ni, Ag, Se, Na, Tl, V e Zn)

- Cianetos

- Compostos Orgânicos Voláteis - VOC

- Compostos Orgânicos Semivoláteis – SVOC

2.2.2.9. 	Recomenda-se que as coletas das amostras de água subterrânea, sejam realizadas 10 (dez) dias após a instalação / desenvolvimento do poço, por meio do método de purga com baixa vazão e monitoramento dos parâmetros indicadores, de acordo com a Norma ABNT NBR 15847:2010 – “Amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento – Métodos de Purga”. A análise química da qualidade da água deverá contemplar os parâmetros constantes dos Valores Orientadores de Intervenção para Água Subterrânea no Estado de São Paulo, conforme Decisão de Diretoria nº 195-2005, de 23/11/05. As análises químicas de metais deverão ser realizadas em amostras não filtradas e filtradas em campo.

2.2.2.9.1. 	Deverá ser atendida a Resolução SMA 37, de 30/08/2006, que dispõe sobre os requisitos dos laudos analíticos submetidos à apreciação dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento dos Recursos Naturais – SEAQUA.

2.2.2.9.2. 	Os laudos das análises químicas devem ser apresentados conforme Norma ABNT NBR ISSO/IEC 17.025, contemplando, limites de detecção e quantificação para todos os compostos, data de coleta, data de extração (quando houver) e data de análise. Os laboratórios responsáveis pelos laudos analíticos deverão ser acreditados pelo INMETRO.

2.2.2.10. 	Realização de 08 (oito) ensaios do tipo “slug test”, para determinação da condutividade hidráulica e da velocidade do fluxo de água subterrânea.

2.2.2.11. 	Interpretação dos resultados obtidos pela comparação dos valores de concentração de substâncias encontradas com os valores de concentração estabelecidos nas seguintes referências: Valores Orientadores para Solo e para Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo (CETESB/2005), considerando cenário residencial e no caso de não existir valor definido nas referências nacionais para o parâmetro em estudo, poderão ser utilizados os valores orientadores internacionais, como aqueles da Agência Ambiental Americana – EPA (Regional Screening Levels for Chemical Contaminants at Superfund Sites – RSL – Regiões 3, 6 e 9) e da Lista Holandesa – Valores STI, nesta ordem.

2.2.2.12. 	Caracterização do aquífero local para analisar a permeabilidade, a condutividade hidráulica, condutividade elétrica e a potenciometria, para determinação do nível d’água, direção e a velocidade do fluxo subterrâneo

2.2.2.13. 	Deverão ser coletadas 03 (três) amostras de solo indeformadas com a finalidade de se obter as características físicas específicas do solo.

2.2.2.14. 	Elaboração do mapa potenciométrico da área de estudo para compreensão do fluxo da água subterrânea.

2.2.2.15. 	Elaboração de Plano de Intervenção e caso os resultados comprovem a necessidade de instalação de um sistema de remediação para os gases, deverá ser apresentado o Projeto Executivo para Extração de Gases, considerando os resultados obtidos na presente Avaliação Ambiental.

2.2.2.15.1. 	O projeto executivo elaborado pela empresa contratada deverá contemplar todas as etapas necessárias para dimensionamento, instalação e operação do Sistema de Extração de Gases em conformidade com os objetivos propostos na Avaliação Ambiental.

2.2.2.15.2. 	Do escopo técnico do projeto, além da concepção e justificativa, deverão constar dos memoriais a previsão dos insumos, equipamentos, recursos humanos, incluindo assessoria técnica, e cronograma de atividades para instalação e operação do sistema, bem como outros recursos que a contratante ou a empresa contratada julguem ser necessários.

2.2.2.15.3. 	Como cláusula de temporalidade, este DECONT/GTAC recomenda à contratante que a fim de garantir a qualidade técnica das informações obtidas no presente estudo; a validade dos resultados alcançados e os recursos investidos na Avaliação Ambiental, a implementação do Projeto Executivo do Sistema de Extração de Gases não ultrapasse o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de invalidar o projeto.

2.2.2.16. 	Dar armazenamento e destinação adequada aos resíduos gerados durante a execução dos serviços (sondagens, escavações, terraplenagens ou outros), de acordo com a NBR 10.004/04.

2.2.2.17.	Produto Final da Fase II

Os documentos referentes à Fase II da Avaliação Ambiental deverão ser apresentados na forma de relatório técnico consolidado, em 03 (três) vias impressas em formatos regulamentados pela ABNT e 3 (três) cópias digitais em mídia compatível com o tipo e tamanho dos arquivos, equipamentos e softwares da PMSP, consolidando os resultados obtidos na Avaliação Ambiental (Fases I e II), com o seguinte escopo mínimo:

- Relatório Técnico consolidado contendo a apresentação e discussão dos resultados obtidos na Avaliação Ambiental (Fases I e II), bem como a proposição dos serviços necessários a etapa seguinte do gerenciamento.

- Descrição das informações gerais.

- Caracterização geológica do terreno.

- Caracterização hidrogeológica do aquífero.

- Georreferenciamento dos poços de abastecimento de água públicos ou privados (cacimbas, poços profundos), além da localização de outros tipos de poços ou captações de interesse, como drenos e minas, que possam estar localizados na área de influência da SMADS.

- Descrição dos serviços realizados em campo.

- Descrição dos métodos utilizados nas coletas, preparação e análise das amostras; bem como os procedimentos para controle de qualidade interna do laboratório nas análises realizadas, incluindo Cadeia de Custódia das amostras. Apresentar os métodos analíticos utilizados (Referências Nacionais e/ou as Referências aceitas internacionalmente, tais como, os da Agência de Proteção Ambiental Americana – USEPA).

- Perfis descritivos das sondagens.

- Perfis construtivos dos poços de monitoramento de água subterrânea.

- Perfis descritivos dos poços de monitoramento de gases.

- Interpretação dos resultados obtidos na Avaliação Ambiental – Fase II, com apresentação de Relatório Técnico.

- Atualização do modelo conceitual desenvolvido para a área. O modelo conceitual deverá representar uma síntese do conhecimento adquirido sobre a área após a realização da Avaliação Ambiental. Deverá, resumidamente, apresentar de forma clara e organizada todo o conhecimento obtido sobre a contaminação da área, identificando as fontes primárias e secundárias de contaminação, os mecanismos de transporte e os caminhos preferenciais de movimentação dos contaminantes, as vias de exposição e os receptores potencialmente afetados. Deverá, ainda, registrar todas as incertezas remanescentes ao final desta etapa e discutir a aceitabilidade das mesmas na execução da etapa seguinte do gerenciamento da área.

- Localização em planta dos pontos de coleta das amostras.

- Apresentação de tabelas contendo os resultados analíticos e sua comparação com os valores de intervenção.

- Localização em planta dos pontos de coleta, mostrando os resultados analíticos superiores ao limite de quantificação e sua comparação com os valores de intervenção, com destaque para os resultados que ultrapassarem os valores de intervenção.

- Mapas de Isoconcentrações de Gases (metano e VOCs) no solo.

- Delimitação e mapeamento dos locais em que foram depositados os resíduos, conforme solicitado no subitem 2.2.2.6.

- Plano de Intervenção e caso necessário, Projeto Executivo para Extração de Gases detectados na área investigada.

- Apresentação de cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela elaboração do Relatório de Avaliação Ambiental – Fase II, bem como cópia autenticada do Conselho Profissional ao qual estiver vinculado.

- A relação dos profissionais envolvidos, especificando as respectivas habilitações;

- Declaração de Responsabilidade, conforme modelo existente no Anexo I da Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E, de 22/06/07, devidamente assinada pelos responsáveis técnico e legal.

- Apresentação da documentação comprobatória da classificação e destinação dos resíduos gerados na execução das sondagens, em conformidade ao solicitado no subitem 2.2.2.16.

      - Prazo para a execução e entrega dos serviços: 90 (noventa) dias.

FASE III

A.1. Monitoramento dos poços de monitoramento de gases, por 02 (dois) anos, com periodicidade mensal, a ser realizado por meio de aparelhos portáteis.

A.2. Monitoramento da água subterrânea, por 02 (dois) ciclos hidrológicos, considerando os períodos de maior e menor precipitação pluviométrica.

A.3. 	Durante a realização das 24 (vinte e quatro) campanhas mensais de monitoramento de gás e das 04 (quatro) campanhas semestrais de monitoramento da água subterrânea, deverá ser elaborado 01 (um) relatório técnico a cada trimestre, totalizando 08 (oito) relatórios contendo os resultados analíticos da água subterrânea e de gases.

Ressalta-se que o último relatório referente a campanha de monitoramento da água subterrânea, deverá conter os resultados consolidados obtidos durante o monitoramento, bem como a sua discussão, devendo ser adotado o mesmo procedimento para o último relatório referente ao monitoramento de gases.

A 1ª campanha de monitoramento deverá ser realizada após o término da Fase II.

A.1.1. Produto Final da Fase III

Os documentos referentes à Fase III da Avaliação Ambiental deverão ser apresentados na forma de relatório técnico consolidado, em 03 (três) vias impressas em formatos regulamentados pela ABNT e 3 (três) cópias digitais em mídia compatível com o tipo e tamanho dos arquivos, equipamentos e softwares da PMSP, consolidando os resultados obtidos no monitoramento da água subterrânea e de gás, com o seguinte escopo mínimo:

- Apresentação dos relatórios de monitoramento de gás e água subterrânea, conforme descrito no item A.3;

- Apresentação de cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela elaboração dos Relatórios de Monitoramento, bem como cópia autenticada do Conselho Profissional ao qual estiver vinculado.

- A relação dos profissionais envolvidos, especificando as respectivas habilitações;

- Declaração de Responsabilidade, conforme modelo existente no Anexo I da Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E, de 22/06/07, devidamente assinada pelos responsáveis técnico e legal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.	O valor global da presente contratação é de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais).

  - Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

  - Para fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº 63727, no valor de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 24.10.08.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1.	O presente contrato não sofrerá reajuste.

4.2.	As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1.	O prazo da contratação é de 25 (vinte e cinco) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por idênticos ou inferiores períodos, até o limite previsto na Lei Federal nº 8.666/93 desde que haja expressa concordância das partes, manifestada, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

    - A prestação de serviço terá início a partir do recebimento pela contratada, da Ordem de Início a ser emitida pela Supervisão de Manutenção da SMADS.

    - O prazo de execução dos serviços da FASE I é de 60 (sessenta) dias, da FASE II é de 90 (noventa) dias e da FASE III é de 25 (vinte e cinco) meses.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.	O pagamento da Fase I, Fase II e da Fase III, ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega de cada pedido de pagamento e nota fiscal ou nota fiscal fatura, juntamente com a documentação referente a cada Fase.

6.1.1.	Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.1.2.	Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administração, a Contratada terá direito à aplicação de compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012.

6.2.	Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cópia reprográfica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do mês de competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

6.2.1.	No caso de prestadores de serviço com sede ou domicilio fora do Município de São Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de Empresas Fora do Município, da Secretaria Municipal de Finanças, nos termos dos artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Lei Municipal nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09.

6.2.2.	Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestação de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09 e da Portaria SF nº 101/05, com as alterações da Portaria SF nº 118/05.

6.3.	Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.

6.4.	A Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:

6.4.1.	Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal.

6.4.2.	Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros – CND - ou outra equivalente na forma da lei;

6.4.3.	Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo.

6.4.4.	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

6.4.5.	Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem, em seu corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

6.4.6.	Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

6.4.7.	Folha de Medição dos Serviços;

6.4.8.	Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual e Folha de freqüência assinada pelo preposto do Contratado;

6.4.9.	Folha de Pagamento dos salários dos empregados vinculados à execução contratual;

6.4.10.	Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);

6.4.11.	Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;

6.4.12.	Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida;

6.4.13.	Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida.

6.5. Tratando-se de Cooperativa, deverá ser apresentada nota fiscal discriminada, com indicação do valor total dos serviços e dos valores excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária.

6.5.1. 	A comprovação dos valores excluídos dar-se-á por meio de cópias autenticadas dos documentos fiscais pertinentes.

6.5.2. 	Caso os valores a serem excluídos da base de cálculo da contribuição não sejam comprovados quando da apresentação da nota fiscal, ou sejam em montante inferior ao previsto no contrato, aplicar-se-á multa igual a valor porventura ainda devido ao INSS, conforme previsto na orientação normativa nº 01/2002-PRFE.G.

6.6. 	Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste dos serviços.

6.7.	O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

6.8.	Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A CONTRATANTE se compromete a:

7.1.	Promover o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

7.2.	Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados, inclusive comunicando à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e ou endereço de cobrança;

7.3.	Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;

7.4.	Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

# CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1.	Arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos empregados que participem da execução do objeto contratual.

8.2.	Enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os funcionários que participem da execução do objeto contratual.

8.3.	Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, adotando as precauções necessárias à execução dos serviços, fornecendo os equipamentos de proteção individual (EPI) exigidos pela legislação, respondendo por eventuais indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar à CONTRATANTE a ocorrência de tais fatos;

8.4.	Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, à CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuízo apurado;

8.5.	Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.6.	A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

#### CLAUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES E DA RESCISÃO

9.1.	O Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2.	Dar-se-á rescisão do Contrato, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1.	Além das penalidades previstas no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a Contratada estará sujeita às penalidades:

10.1.1.	Multa 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no início da prestação de serviços, até o máximo de 10 (dez) dias.

10.1.1.1.	No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte inteiros por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.

10.1.2. 	Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não executada, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.

10.1.3.	Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.

10.1.4.	Multa pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstos nos subitens acima, e/ou pelo não atendimento de eventuais exigências formuladas pela fiscalização: 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato;

10.1.4.1.	Poderá ser proposta pelo gestor do contrato a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA ao invés da multa, caso entenda que a irregularidade constatada não é de natureza grave.

10.1.5.	Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial, chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, caberá a autoridade apurá-la e, se o caso, garantido o contraditório, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não executada, pelo descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a situação, o contrato será rescindido.

10.1.5.1.	Nestes casos, a multa será descontada do pagamento do contratado ou da garantia contratual.

10.1.5.2.	Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 80 incisos I e IV da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2.	A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

10.3.	O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da empresa apenada, caso não tenham sido descontadas dos pagamentos efetuados. Não havendo desconto nem pagamento, o valor das multas será cobrado judicialmente em processo de execução.

    - As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por intermédio da retenção de créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 55 do Decreto Municipal nº 44.279/2003.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - A gestão do presente Contrato será exercida pela Supervisão de Manutenção da SMADS, por intermédio de servidor designado para tal finalidade, a quem competirá o gerenciamento da execução do ajuste durante sua vigência.

  - O objeto deste Contrato será recebido pela CONTRATADA, nos termos do artigo 73, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.	A Contratada no ato da assinatura deste instrumento, apresentou:

12.1.1. 	Indicação de preposto/responsável pelos serviços, que deverá acompanhar a sua boa execução e manter-se em contato permanente com a Unidade encarregada da fiscalização do ajuste da SMADS.

12.1.2. 	A composição do preço contratual.

12.2.	Ainda como condição para a formalização do contrato, deverá estar comprovado que a empresa não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/05 e Decreto nº 47.096/06, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal.

12.3.	A CONTRATADA exibiu neste ato, o documento de Arrecadação do Município (DAMSP), nos termos da Portaria SF 63/2006, no valor de R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos), correspondente ao pagamento preço público relativo a elaboração do presente instrumento.

12.4.	Este Contrato obedece a Lei Municipal nº 13.278/02, as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas pertinentes.

#### 12.5.	Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

13.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

LUCIANA TEMER

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ROBERTO JOSÉ FALCÃO BAUER

Procurador – L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda.

Testemunhas: