TERMO DE ADITAMENTO Nº 015/SP-AD/2014 (NUMERAÇÃO GERAL)

ADITAMENTO N0 01 - DO CONTRATO Nº 001/SP-AD/2013

PROCESSO Nº	:	2013-0.011.609-5

CONTRATANTE	:	SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR.

CONTRATADA	:	SANIT ENGENHARIA LTDA.

OBJETO	:	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – (de 08/04/2014 a 15/07/2014).

A Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da Subprefeitura Cidade Ademar, inscrita no C.N.P.J.                Nº 05.587.823/0001-89, sediada à Avenida Yervant Kissajikian nº 416 – Vila Constância – São Paulo – SP, neste ato, representada pelo Subprefeito, SR. FRANCISCO LO PRETE FILHO, e a empresa SANIT ENGENHARIA LTDA, inscrita no C.N.P.J. Nº 62.063.516/0001-32, situada na Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins nº 1.034, Embú – SP, CEP 06833-160, Telefone: (11) 3638-5600 –                      Email: comercial@sanit.com.br , neste ato, por seu representante legal conforme instrumento comprobatório, e em conformidade com o despacho exarado às fls. 263 do processo epigrafado, resolvem aditar o presente Termo, considerando que:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1.  	Fica Aditado o Termo de Contrato nº 001/SP-AD/2013, oriundo do Pregão Presencial                  Nº 001/SP-AD/2013, celebrado com a empresa SANIT ENGENHARIA LTDA, cujo objeto é a Prestação de serviços de limpeza mecânica do sistema de drenagem - galerias de águas pluviais, ramais, poços de visita, canaletas, grelhas, tubos e conexões, com a utilização de equipamento combinado hidrojato de alta pressão / sugador de alta potência, montados em chassis de caminhão trucado, com equipamento de rastreamento – GPS. e serviços de televisionamento com equipamento de inspeção e fornecimento de imagem por meio de digitalização, utilizando mão de obra especializada, para prorrogação de prazo no período de 08/04/2014 a 15/07/2014, e redução do monitoramento televisionado de 100 para 20 horas mensais, perfazendo o aditamento o valor de R$ 222.587,15(duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. 	As despesas decorrentes do presente Termo de Aditamento onerarão a dotação                              nº 56.10.17.512.3008.2367.3.3.90.39.00.00, totalizando o valor para o presente exercício de         R$ 222.587,15(duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), tendo sido empenhado através da Nota de Empenho nº 32097/2014.

2.2.	Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições do aludido contrato, do qual passa a fazer parte integrante este instrumento.

E, por estarem às partes assim juntas e acordadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e conteúdo, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, ______ de maio de 2014.

FRANCISCO LO PRETE FILHO

Subprefeito Cidade Ademar

SP/AD

SANIT ENGENHARIA LTDA.

Nome:

Cargo:

R.G.:

Testemunhas:

| 01: __________________________________ | 02: __________________________________ |
| --- | --- |

RG:						       RG: