TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/123/SIURB/12/2014.

CONTRATO Nº 123/SIURB/12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2012-0.124.159-2.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA GARAGEM EM 02   (DOIS) PAVIMENTOS, LOCALIZADOS NO SUBSOLO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT.

OBJETO DO ADITAMENTO:	DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 49.437.809/0001-74, sediada na Avenida Lineu de Paula Machado, 1000 – Cidade Jardim, no Município de São Paulo, representada neste ato por seus Sócios - Diretores, Sr. Marcio Paulikevis dos Santos, portador do RG nº 4.534.170 e do CPF nº  561.695.318-00, e pelo Sr. Hideo Araki, portador do RG nº 2.828.458 e do CPF nº 520.490.278-34, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2437 e o despacho de fls. 2438, do Processo nº 2012-0.124.159-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 123/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

  - Prorrogação do prazo contratual por 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de 24 de setembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 123/SIURB/12 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,	         de	                     de 2014.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

CONTRATADA

PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA

______________________________                         __________________________

MARCIO PAULIKEVIS DOS SANTOS               	                    HIDEO ARAKI

DIRETOR PRESIDENTE                                          DIRETOR TÉCNICO

RG: 4.534.170                                                           RG: 2.828.458

CPF: 561.695.318-00                                                CPF: 078.004.178-8